# KABEERI — Master Execution Plan for Solo Builder with AI

خطة التنفيذ الرئيسية لبناء KABEERI بواسطة مؤسس واحد باستخدام الذكاء الاصطناعي

هذا الملف يحوّل كل ما سبق من:

ملف رئيسي
+ 18 ملحقًا تأسيسيًا
+ V1 إلى V6

إلى خطة تنفيذ عملية قابلة للتطبيق يوميًا وأسبوعيًا.

الهدف:

بناء Kabeeri بطريقة منظمة، صغيرة، قابلة للاختبار، قابلة للتوسع، ولا تنهار بسبب ضخامة الرؤية أو الاعتماد العشوائي على AI.

# 1. القاعدة الكبرى

Kabeeri مشروع ضخم جدًا، لكن تنفيذه لا يجب أن يكون ضخمًا في كل خطوة.

القاعدة:

Build the smallest stable core
then expand one controlled layer at a time.

بالعربي:

ابنِ أصغر نواة مستقرة، ثم أضف طبقة واحدة محكومة في كل مرة.

# 2. الهدف العملي من هذه الخطة

هذه الخطة تجيب على:

- أبدأ من أين؟

- أبني أي جداول أولًا؟

- أبني أي Models؟

- أستخدم AI في ماذا؟

- أراجع كود AI إزاي؟

- أعمل Git commits إزاي؟

- متى أعتبر مرحلة خلصت؟

- متى أنتقل من V1 إلى V2؟

- كيف لا أتوه وسط ERP وMall وAI وMarketplace؟

# 3. المنهج التنفيذي

## 3.1 لا تبني Kabeeri كله مرة واحدة

ممنوع:

ابني Kabeeri كامل بكل الموديولات.

المطلوب:

ابني migration واحد.
ابني model واحد.
ابني policy واحدة.
ابني action واحدة.
ابني resource واحدة.
ابني test واحد.

## 3.2 كل Feature تمر بـ 8 خطوات

1. Define scope
2. Write schema
3. Create migration
4. Create model
5. Create policy/permissions
6. Create action/service
7. Create UI/API
8. Write tests + manual check

## 3.3 كل يوم له نتيجة صغيرة

أمثلة نتيجة يومية:

- جدول organizations يعمل.

- إنشاء Organization من UI يعمل.

- صلاحية organization.manage تعمل.

- Page publish يعمل.

- Media upload يعمل.

وليس:

- بناء CMS كامل.

- بناء ERP كامل.

# 4. Stack التنفيذ الموصى به

## 4.1 Backend

PHP 8.3+
Laravel 11/12
MySQL 8+
Redis-ready
Queue-ready

## 4.2 Admin UI

التوصية العملية:

Laravel + Filament

السبب:

- أسرع لمؤسس واحد.

- CRUD قوي.

- مناسب للـ Admin.

- يقلل تعقيد React في البداية.

- قابل للتطوير لاحقًا.

## 4.3 Public Frontend

Blade Themes
Tailwind CSS
Alpine.js عند الحاجة

## 4.4 Testing

Pest أو PHPUnit
Laravel Feature Tests
Policy Tests

## 4.5 Code Quality

Laravel Pint
Larastan لاحقًا
GitHub Actions أو CI بسيط لاحقًا

# 5. Git Strategy للمؤسس الواحد

## 5.1 Branches بسيطة

main
dev
feature/{feature-name}
fix/{bug-name}

## 5.2 قواعد main

لا يدخل main إلا كود:

يعمل
تم تجربته يدويًا
له tests أساسية
لا يكسر migrations

## 5.3 Commit Format

feat: add organizations schema
feat: add organization model and policy
test: add organization creation tests
fix: correct site slug uniqueness
refactor: move content publish logic to action

## 5.4 حجم الـ commit

كل commit يجب أن يكون صغيرًا.

مثال جيد:

feat: add sites migration and model

مثال سيئ:

feat: add CMS, commerce, CRM, ERP

# 6. قواعد استخدام AI في البناء

## 6.1 AI مساعد وليس قائدًا

AI يكتب كود، لكن أنت تحدد:

- المعمارية.

- العلاقات.

- الصلاحيات.

- قواعد الأمان.

- الأولويات.

## 6.2 لا تطلب من AI Feature ضخمة

ممنوع:

ابني V1 كامل.

مسموح:

ابني migration لجدول sites حسب schema التالي مع indexes وsoft deletes.

## 6.3 Prompt Pattern القياسي

استخدم هذا القالب:

أنت Senior Laravel Developer.
أريد تنفيذ جزء محدد فقط.
السياق: Kabeeri منصة multi-tenant تعتمد على organization_id/site_id/company_id.
المطلوب: [وصف صغير]
القواعد:
- لا تضف features خارج المطلوب.
- استخدم Laravel conventions.
- أضف validation حيث يلزم.
- احترم permissions/policies.
- اكتب test أساسي.
- لا تستخدم raw SQL إلا للضرورة.
Schema:
[ضع schema]

## 6.4 مراجعة كود AI

قبل قبول أي كود AI اسأل:

هل أضاف شيء خارج المطلوب؟
هل كسر naming convention؟
هل تجاهل permissions؟
هل وضع business logic في controller؟
هل migration آمنة؟
هل العلاقات صحيحة؟
هل هناك N+1؟
هل توجد tests؟
هل فيه security issue؟

## 6.5 قاعدة التقطيع

أي Feature قسمها إلى:

Migration
Model
Policy
Action
Filament Resource
Events/Listeners
Tests
Docs

# 7. هيكل المجلدات من البداية

ابدأ بـ Modular Monolith.

app/
  Core/
    Auth/
    Organizations/
    Permissions/
    Sites/
    Settings/
    FeatureFlags/
    Activity/
    Media/
    Notifications/
    Packages/
    Localization/

  CMS/
    Content/
    Taxonomies/
    SEO/
    Themes/
    Forms/
    Redirects/
    Menus/

  Rabet/
    Companies/
    BusinessProfiles/
    Verification/

  Commerce/
    Products/
    Cart/
    Orders/
    Customers/

  ERP/
    CRM/
    Sales/
    Invoicing/
    Inventory/
    Purchasing/
    Accounting/
    HR/

  Workflows/
  Reports/
  AI/
  Billing/
  Marketplace/
  Mall/
  Teams/
  SecurityCenter/

في V1 لن تستخدم كل المجلدات، لكن وجود structure واضح يمنع الفوضى.

# 8. ترتيب التنفيذ العام عبر النسخ الستة

Stage 0 — Project Setup
Stage 1 — V1 Core Foundation
Stage 2 — V2 Migration + Commerce Foundation
Stage 3 — V3 Business + ERP Essentials
Stage 4 — V4 Cloud + Marketplace + Rabet + Mall
Stage 5 — V5 ERP Pro + Integration Hub
Stage 6 — V6 Enterprise Complete Platform

لكن عمليًا:

لا تفكر في V2 قبل أن يعمل Demo V1 كاملًا.

# 9. Stage 0 — Project Setup

## 9.1 الهدف

تجهيز بيئة بناء قوية قبل أول Feature.

## 9.2 المهام

Create Laravel project
Configure database
Install Filament
Install auth starter
Configure Tailwind/RTL
Configure Pest/PHPUnit
Configure Laravel Pint
Create base modules folders
Create .env.example
Create README
Initialize Git
Create dev branch

## 9.3 مخرجات Stage 0

مشروع Laravel يعمل
Admin login يعمل
Database connected
Tests تعمل
Git initialized

## 9.4 لا تنتقل إلى V1 قبل

php artisan test يعمل
php artisan migrate يعمل
Filament admin يفتح

# 10. V1 Execution Plan — Core Foundation

## 10.1 الهدف

بناء CMS فعلي مع Organization/Site/Company foundation.

## 10.2 V1 مقسمة إلى 10 Sprint صغيرة

V1-S1: Core Identity
V1-S2: RBAC
V1-S3: Organizations
V1-S4: Sites
V1-S5: CMS Content
V1-S6: Media
V1-S7: Themes
V1-S8: Activity + Notifications
V1-S9: Rabet Foundation
V1-S10: Installer + Demo + Tests

## 10.3 V1-S1 — Core Identity

### Build

users
user_profiles
auth
email verification optional
locale/timezone fields

### Tests

user can register
user can login
user has profile

### AI Prompt

ابني user_profiles migration/model/relation مع User في Laravel، واكتب test يتأكد أن profile ينشأ للمستخدم.

## 10.4 V1-S2 — RBAC

### Build

roles
permissions
role_permission
membership_permission_overrides
PermissionService
Policies foundation

### Tests

role has permission
deny overrides allow
user without permission cannot access action

### ملاحظات

هذا Sprint حساس جدًا. لا تستعجل.

## 10.5 V1-S3 — Organizations

### Build

organizations
organization_memberships
CreateOrganizationAction
InviteMemberAction
OrganizationResource
MembersResource

### Tests

user creates organization
creator becomes owner
owner can invite member
viewer cannot manage organization

## 10.6 V1-S4 — Sites

### Build

sites
site settings
CreateSiteAction
SiteResource
domain/subdomain fields

### Tests

organization owner can create site
site slug unique per organization
site belongs to organization

## 10.7 V1-S5 — CMS Content

### Build

content_types
content_entries
content_revisions
taxonomies
taxonomy_terms
content_term
PagesResource
PostsResource
PublishContentEntryAction
SEO fields
public rendering

### Tests

create page
publish page
revision created
public page renders
slug unique per site

## 10.8 V1-S6 — Media

### Build

media_assets
media_usages
UploadMediaAction
MediaLibraryResource
featured media relation
file validation

### Tests

upload image
invalid file rejected
media belongs to organization/site
featured image works

## 10.9 V1-S7 — Themes

### Build

themes
installed_packages foundation
default theme
ActivateThemeAction
public Blade theme rendering

### Tests

activate theme
site renders with active theme

## 10.10 V1-S8 — Activity + Notifications

### Build

activity_logs
notifications
LogActivityAction
basic notification center
listeners for important events

### Tests

page publish logs activity
member invite creates notification

## 10.11 V1-S9 — Rabet Foundation

### Build

companies
company_memberships
business_profiles
verification_requests
verification_documents
BusinessProfileResource
VerificationResource basic

### Tests

create company
create business profile draft
upload verification document
unauthorized user cannot view document

## 10.12 V1-S10 — Installer + Demo + Tests

### Build

countries
currencies
feature_flags
settings
system status
backup command basic
installer command
seeders
demo data

### Tests

installer smoke test
system status test
feature flag test

# 11. V1 Weekly Timeline مقترح

لو بتبني وحدك باستخدام AI، التقدير العملي:

Week 1: Stage 0 + Core Identity
Week 2: RBAC + Organizations
Week 3: Sites + Settings
Week 4: CMS Content
Week 5: Media + Themes
Week 6: Activity + Notifications
Week 7: Rabet Foundation
Week 8: Installer + Demo + Testing + Fixes

هذه ليست مواعيد إجبارية، لكنها pacing صحي.

# 12. V1 Release Gate

لا تعتبر V1 خلصت إلا إذا:

Installation works
Admin login works
Organization works
Site works
Pages/posts work
Public rendering works
Media works
Theme activation works
RBAC works
Activity logs work
Business profile draft works
Verification document upload works
System status works
Tests pass
Demo complete

# 13. V2 Execution Plan — Migration + Commerce Foundation

## 13.1 V2 Sprints

V2-S1: Redirects + Menus
V2-S2: Forms
V2-S3: WordPress Importer
V2-S4: Products
V2-S5: Cart + Checkout + Orders
V2-S6: Customers + Coupons + Payments Basic
V2-S7: Business Directory + Services
V2-S8: Tasks Basic + Demo

## 13.2 أهم قاعدة

V2 هو أول اختبار حقيقي لجمهور WordPress.

لذلك:

Migration Report أهم من import صامت.
Redirects مهمة جدًا.
لا تستورد بدون Preview.

## 13.3 V2 Release Gate

WordPress XML import works
Migration report works
Redirects work
Forms work
Products work
Cart/checkout/order works
Services/service requests work
Tasks basic work

# 14. V3 Execution Plan — Business + ERP Essentials

## 14.1 V3 Sprints

V3-S1: Company Dashboard + Verification Review
V3-S2: CRM Lite
V3-S3: Sales / Quotations
V3-S4: Invoicing
V3-S5: Inventory Basic
V3-S6: Purchasing Basic
V3-S7: Accounting Starter
V3-S8: Employees + Evaluations
V3-S9: Workflows + Approvals
V3-S10: Reports + Demo

## 14.2 أهم قاعدة

V3 يبدأ التشغيل الحقيقي.

أي شيء مالي أو مخزني يجب أن يكون له:

Permission
Audit log
Status workflow
No silent deletion

## 14.3 V3 Release Gate

Service request to lead works
Quotation to invoice works
Order to invoice works
Stock balances/movements work
Purchasing flow works
Accounting starter safe
Employee records private
Approvals work
Reports basic work

# 15. V4 Execution Plan — Cloud + Marketplace + Mall

## 15.1 V4 Sprints

V4-S1: Billing + Entitlements
V4-S2: Cloud Foundation
V4-S3: Internal Marketplace
V4-S4: Rabet Company OS V1
V4-S5: Legal Partner Network
V4-S6: Kabeeri Mall V1
V4-S7: Talent Marketplace V1
V4-S8: Agency Platform
V4-S9: Teams V1
V4-S10: AI Co-builder V1
V4-S11: Security Center
V4-S12: Commercial Demo

## 15.2 أهم قاعدة

V4 تجاري.

لذلك لا تطلق:

Cloud بدون billing/entitlements
Mall بدون moderation
AI بدون approval/rollback
Legal Partner بدون sensitive logs
Marketplace بدون permission disclosure

# 16. V5 Execution Plan — ERP Pro + Integration Hub

## 16.1 V5 Sprints

V5-S1: Integration Hub Foundation
V5-S2: CRM Pro
V5-S3: Sales Pro
V5-S4: Inventory Pro
V5-S5: Purchasing Pro
V5-S6: Accounting Pro Foundation
V5-S7: Contracts
V5-S8: Helpdesk
V5-S9: POS Basic
V5-S10: Commission Engine
V5-S11: Advanced Approvals
V5-S12: AI ERP Assistants
V5-S13: Reports + Demo

## 16.2 أهم قاعدة

Integration Hub خطر جدًا.

كل Connector يجب أن يلتزم بـ:

encrypted credentials
scopes
sync logs
mapping preview
retry
error report
manual disconnect

# 17. V6 Execution Plan — Enterprise Complete Platform

## 17.1 V6 Sprints

V6-S1: Enterprise Security
V6-S2: BI/Data Foundation
V6-S3: Enterprise Finance
V6-S4: GRC
V6-S5: SCM Advanced
V6-S6: Manufacturing Foundation
V6-S7: EAM / Maintenance
V6-S8: HCM Advanced
V6-S9: Public Developer Marketplace
V6-S10: Advanced AI Co-builder
V6-S11: Advanced Kabeeri Mall
V6-S12: Industry Solutions
V6-S13: Enterprise Architecture
V6-S14: Final Hardening

## 17.2 أهم قاعدة

V6 لا يعني فوضى Enterprise.

كل Enterprise module يظهر فقط إذا:

plan يسمح
feature flag مفعّل
permissions موجودة
module installed
country pack مناسب عند الحاجة

# 18. Daily Workflow للمؤسس

## 18.1 بداية اليوم

راجع آخر commit
شغل tests
اختر Feature واحدة صغيرة
اكتب Acceptance Criteria
اطلب من AI جزءًا واحدًا فقط
راجع الكود
شغل tests
جرب يدويًا
اعمل commit
اكتب notes

## 18.2 نهاية اليوم

سجل:

ما تم؟
ما لم يتم؟
ما الأخطاء؟
ما القرار التالي؟
هل في technical debt؟

# 19. Acceptance Criteria Template

قبل أي Feature، اكتب:

Feature:
Scope:
Not included:
Permissions:
Tables affected:
Actions:
UI screens:
Events:
Tests:
Manual check:
Rollback risk:

مثال:

Feature: Create Site
Scope: organization owner can create site with name, slug, language
Not included: custom domains, cloud provisioning
Permissions: site.create
Tables affected: sites
Actions: CreateSiteAction
UI: SiteResource
Events: SiteCreated
Tests: owner can create, viewer cannot
Manual check: site appears in admin
Rollback risk: low

# 20. قواعد Database Migrations

## 20.1 Naming

create_organizations_table
create_sites_table
add_seo_fields_to_content_entries_table

## 20.2 ممنوع

- migration ضخمة جدًا.

- تعديل بيانات production بدون backup.

- حذف column بدون خطة.

- تغيير معنى field مستخدم.

## 20.3 مطلوب

- indexes من البداية.

- foreign keys عند المناسب.

- nullable بوعي.

- soft deletes للكيانات المهمة.

# 21. Rules للـ Models

كل Model مهم يجب أن يحتوي:

fillable/guarded واضح
casts
relationships
scopes
policy
factory لاحقًا

أمثلة Scopes:

scopeForOrganization
scopeForSite
scopePublished
scopeActive
scopeVisible

# 22. Rules للـ Controllers / Resources

## 22.1 Controllers خفيفة

لا تضع business logic في controllers.

استخدم:

Actions
Services
Policies
Requests

## 22.2 Filament Resources

كل Resource يجب أن يراعي:

- tenant scope.

- permissions.

- validation.

- search.

- filters.

- pagination.

# 23. Rules للـ Actions

Action يجب أن يكون واضحًا:

CreateOrganizationAction
PublishContentEntryAction
UploadMediaAssetAction
ConvertQuotationToInvoiceAction

كل Action حساس يجب أن:

- يتحقق من الحالة.

- يحسب server-side.

- يسجل activity/audit.

- يطلق event.

# 24. Rules للـ Events

استخدم Events عند حدوث شيء مهم:

ContentPublished
OrderCreated
InvoiceIssued
StockAdjusted
VerificationApproved
AIChangeApplied

ولا تستخدم Events لكل تفصيلة صغيرة غير مهمة.

# 25. Rules للـ Permissions

## 25.1 كل Feature جديدة تسأل

من يستطيع view؟
من يستطيع create؟
من يستطيع edit؟
من يستطيع delete؟
من يستطيع approve؟
من يستطيع export؟

## 25.2 Permission naming

module.resource.action

مثال:

crm.lead.create
finance.invoice.issue
inventory.stock.adjust

# 26. Rules للـ Activity / Audit Logs

## 26.1 Activity Log

للأحداث العامة.

## 26.2 Audit Log

للأحداث الحساسة.

## 26.3 يجب تسجيل

role changes
permission changes
financial posting
stock adjustment
verification decision
sensitive file view
AI change apply
package install
billing changes

# 27. Testing Strategy العملية

## 27.1 لا تنتظر نهاية المشروع

كل Sprint له tests.

## 27.2 أقل Tests مقبولة لكل Feature

happy path
permission denied path
validation error path

## 27.3 أهم Tests في Kabeeri

Permission tests
Tenant isolation tests
Financial calculation tests
Inventory movement tests
Import tests
AI guardrail tests

# 28. Manual QA Checklist

قبل أي merge:

هل الشاشة تفتح؟
هل create يعمل؟
هل edit يعمل؟
هل delete/disable محكوم؟
هل user بلا صلاحية ممنوع؟
هل activity log يظهر؟
هل mobile/RTL مقبول؟
هل errors مفهومة؟

# 29. Security Checklist لكل Feature

هل تحتاج permission؟
هل فيها بيانات حساسة؟
هل تحتاج audit log؟
هل file upload موجود؟
هل input sanitized؟
هل data scoped by organization/site/company؟
هل AI يمكنه الوصول لها؟
هل export موجود؟
هل يجب تسجيل sensitive access؟

# 30. Performance Checklist لكل Feature

هل القائمة paginated؟
هل توجد indexes؟
هل هناك N+1؟
هل العملية الثقيلة queued؟
هل يمكن caching؟
هل query scoped؟

# 31. Documentation لكل Sprint

كل Sprint يحتاج ملف notes صغير:

What was built
Tables added
Permissions added
Routes/resources added
Known limitations
Next steps

# 32. Demo Strategy

## 32.1 لا تبنِ بدون Demo

كل نسخة لها Demo.

## 32.2 ترتيب Demos

V1 Demo: شركة خدمات بموقع كامل
V2 Demo: WordPress migration + متجر بسيط + خدمات
V3 Demo: Service request → lead → quotation → invoice
V4 Demo: Cloud + verification + Mall + AI
V5 Demo: Integration + ERP Pro + commissions
V6 Demo: Enterprise + BI + GRC + AI simulation

# 33. Product Scope Control

## 33.1 قاعدة لا الآن

لو ظهرت فكرة جديدة، ضعها في:

Backlog

ولا تدخلها في Sprint الحالي.

## 33.2 Backlog fields

Idea
Related version
Impact
Urgency
Dependencies
Decision

# 34. Backlog الأولي بعد الملفات

Visual Builder advanced → Later
Shopify full migration → V5/V6
Payroll full → V6+ country packs
Manufacturing advanced → V6+
Developer marketplace public → V6
Multi-vendor checkout → V6
Advanced AI agents → V6
Mobile apps → after Cloud foundation

# 35. Risk Register للمشروع

## 35.1 أكبر المخاطر

Scope creep
AI-generated messy code
Weak permissions
Poor tenant isolation
No tests
Trying ERP too early
No demo
No migration path
No security logs
Slow UI due to huge menus

## 35.2 علاجها

Stick to V1 first
Small commits
Policy tests
Tenant scopes
Release gates
Feature flags
Context-aware UI

# 36. Decision Gates

## 36.1 Gate قبل كل نسخة

اسأل:

هل النسخة السابقة تعمل؟
هل demo مكتمل؟
هل critical bugs مغلقة؟
هل tests الأساسية تمر؟
هل database structure مناسب للتوسع؟
هل UI غير مربك؟

## 36.2 لو الإجابة لا

لا تنتقل للنسخة التالية.

# 37. أول 30 يوم تنفيذ عملي

## Week 1

Laravel setup
Filament setup
Auth
Users/Profile
Git workflow
Testing setup

## Week 2

RBAC
Roles/Permissions
PermissionService
Policy foundation
Tests

## Week 3

Organizations
Memberships
Invite flow basic
Organization dashboard

## Week 4

Sites
Site settings
Create site wizard
Default site seed

بعد أول 30 يوم يجب أن يكون عندك:

User logs in
Creates organization
Creates site
RBAC foundation works
Admin dashboard exists

# 38. أول 60 يوم تنفيذ عملي

## Week 5

CMS content types
Pages/posts
Publish flow

## Week 6

Taxonomies
SEO fields
Public rendering

## Week 7

Media library
Featured image
Upload validation

## Week 8

Themes
Default theme
Activity logs
Notifications basic

بعد 60 يوم يجب أن يكون عندك:

CMS حقيقي ينشر صفحات ومقالات
Media works
Theme works
Public site works
Activity logs work

# 39. أول 90 يوم تنفيذ عملي

## Week 9

Companies
Company memberships
Business profile draft

## Week 10

Verification request foundation
Verification documents
Sensitive/private files

## Week 11

Settings
Feature flags
System status
Installer command
Backup command basic

## Week 12

Demo data
Testing
Bug fixing
Docs
V1 release candidate

بعد 90 يوم الهدف:

V1 قابل للعرض كمنتج أولي قوي

# 40. لا تبدأ V2 قبل هذه العلامات

V1 demo works without developer intervention
Admin can create site and publish page
Public visitor can view page
Media works
Business profile draft works
Permissions work
At least core tests pass

# 41. الملفات التنفيذية التي يجب إنتاجها أثناء V1

README.md
INSTALLATION.md
ARCHITECTURE.md
PERMISSIONS.md
V1_RELEASE_NOTES.md
V1_TEST_PLAN.md
DEMO_SCRIPT.md
AI_PROMPTS.md

# 42. AI_PROMPTS.md محتواه

يحتوي على prompts جاهزة:

Migration prompt
Model prompt
Policy prompt
Filament Resource prompt
Action prompt
Feature Test prompt
Bug fixing prompt
Refactor prompt
Security review prompt

# 43. Bug Management

## 43.1 Bug fields

Title
Severity
Steps to reproduce
Expected
Actual
Affected module
Root cause
Fix
Test added

## 43.2 Severity

Critical: security/data loss/system down
High: core feature broken
Medium: workaround exists
Low: UI/minor

# 44. Technical Debt Rules

لا تسمح للدين التقني أن يتراكم بلا تسجيل.

كل debt يسجل:

What
Why accepted
Risk
When to fix

أمثلة debt مقبولة مؤقتًا:

DB search instead of search engine
Manual backup before cloud backup
Filament UI before custom UI
Manual payment before gateway automation

# 45. Build vs Buy Rules

## 45.1 ابني داخليًا

Core permissions
Tenant scoping
CMS content model
Rabet identity/trust
AI guardrails
Marketplace governance

## 45.2 استخدم packages بحذر

Authentication helpers
Filament
PDF generation
Excel/CSV import
Image processing
Backup utilities

## 45.3 لا تستخدم package بدون

maintenance status
security check
license check
Laravel compatibility
exit strategy

# 46. Naming Standards

## 46.1 Tables

plural snake_case:

business_profiles
verification_requests
content_entries

## 46.2 Models

singular StudlyCase:

BusinessProfile
VerificationRequest
ContentEntry

## 46.3 Actions

verb + noun:

CreateBusinessProfileDraft
PublishContentEntry
SubmitVerificationRequest

## 46.4 Permissions

module.resource.action:

business_profile.manage
content.publish
verification.documents.upload

# 47. UI Rules

## 47.1 لا تعرض كل شيء

UI يجب أن يكون:

role-aware
permission-aware
feature-flag-aware
context-aware

## 47.2 V1 UI بسيط

Dashboard
Content
Media
Appearance
Plugins
Business
Team
System

## 47.3 لا تظهر ERP في V1

حتى لو الجداول موجودة في الخطة، لا تعرضها قبل وقتها.

# 48. خطة الإطلاق التجاري المبكر

## 48.1 قبل V1 Demo

لا تعلن وعود ضخمة.

اعرض:

Kabeeri: CMS جديد للشركات، جاهز للنمو.

## 48.2 بعد V1

ابدأ Early Access مع:

2-3 شركات خدمات
1-2 وكالة
1 موقع WordPress بسيط للتجربة لاحقًا

## 48.3 بعد V2

ابدأ حملة:

انتقل من WordPress إلى Kabeeri

## 48.4 بعد V4

ابدأ البيع الحقيقي كـ SaaS:

Cloud + Rabet + Mall + AI

# 49. KPI للمشروع أثناء البناء

## 49.1 Technical KPIs

Tests passing
Critical bugs open
Migrations count stable
Average feature completion time
Number of manual QA failures

## 49.2 Product KPIs

Time to create site
Time to publish first page
Number of steps in onboarding
Number of features hidden by flags
Demo completion rate

## 49.3 Commercial KPIs لاحقًا

Active sites
Published business profiles
WordPress imports completed
Service requests submitted
Orders created
Verified businesses
Paid subscriptions

# 50. الخطة المختصرة جدًا

لو عايز أبسط نسخة من كل هذا:

1. جهز Laravel + Filament + Tests
2. ابنِ Users + Organizations + RBAC
3. ابنِ Sites
4. ابنِ CMS Pages/Posts
5. ابنِ Media
6. ابنِ Themes
7. ابنِ Activity Logs
8. ابنِ Business Profile + Verification Foundation
9. ابنِ Installer + Demo
10. لا تبدأ V2 قبل Demo V1

# 51. الخلاصة التنفيذية

Kabeeri مشروع ضخم، لكن طريقة بنائه يجب أن تكون صغيرة ومنضبطة.

القاعدة النهائية:

One feature.
One migration.
One model.
One policy.
One action.
One UI.
One test.
One commit.

بالعربي:

ميزة واحدة، جدول واحد، موديل واحد، صلاحية واحدة، أكشن واحد، واجهة واحدة، اختبار واحد، وكومِت واحد.

# 52. الخطوة التالية العملية

بعد اعتماد هذا الملف، الخطوة التالية ليست ملف تخطيط جديد.

الخطوة التالية هي إنشاء:

KABEERI V1 — Build Checklist & AI Prompt Pack

وهذا سيكون ملف عملي جدًا يحتوي على:

- Checklist تنفيذ V1 بندًا بندًا.

- Prompts جاهزة لكل Migration.

- Prompts جاهزة لكل Model.

- Prompts جاهزة لكل Policy.

- Prompts جاهزة لكل Filament Resource.

- Prompts جاهزة لكل Test.

- ترتيب commits المقترح.

وهذا الملف هو أقرب نقطة للبدء الفعلي في الكود.