KABEERI / powered by ADMIT

KABEERI V1 Scope Freeze

تجميد نطاق الإصدار الأول قبل كتابة الكود

الإصدار: v1.2.0 — Coding Ready

تاريخ التحديث: 2026-05-05

# 1. قرار التجميد

V1 ليس نسخة Kabeeri الكاملة. V1 هدفه بناء نواة قابلة للتوسع: مستخدم، منظمة، تطبيق، CMS، Media، Themes basic، Package foundation، Import foundation، وصلاحيات. أي ميزة لا تخدم هذا الهدف تؤجل.

# 2. داخل V1

| المجال | يدخل في V1 | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Core | Users, Organizations, Memberships, Roles, Permissions | أساسي |
| Apps/Sites | إنشاء تطبيق/موقع، إعدادات، دومين placeholder | UI label = App |
| CMS | Pages, Posts, Content Types basic, SEO fields | بدون page builder متقدم |
| Media | Upload, Library, public/private visibility | بدون transformations متقدمة |
| Themes | Theme registry, activation, starter theme, demo import basic | بدون public theme marketplace |
| Packages | Package foundation + official only | لا public submissions |
| WordPress Migration | Import foundation + XML parser skeleton | الاستيراد الكامل في V2 |
| Professional Profile | Basic profile + visibility | Talent marketplace public لاحقًا |
| Capabilities | capability_definitions + user_capabilities foundation | بدون اعتماد كامل |
| Onboarding | Setup wizard basic | Organization + App + Theme |
| Testing | Core tests + permission tests + CMS smoke tests | إجباري |

# 3. خارج V1

• Full Commerce / checkout / payments.

• Full ERP.

• Kabeeri Mall public marketplace.

• Full Talent Marketplace.

• Agency Partner dashboard.

• Full Academy LMS.

• Affiliate/Dropshipping flows.

• Public Developer Marketplace.

• AI applying changes without strict guardrails.

• Advanced BI/GRC/Enterprise.

# 4. Release Gate V1

• يمكن إنشاء مستخدم ومنظمة وتطبيق.

• يمكن دعوة عضو وإعطاؤه دور.

• يمكن إنشاء صفحة ونشرها.

• يمكن رفع صورة واستخدامها.

• يمكن تفعيل ثيم رسمي.

• يمكن رؤية activity log.

• يمكن تشغيل tests الأساسية بنجاح.

• يمكن إنشاء demo company website من seed data.

# 5. قاعدة منع التوسع

أي Feature جديدة أثناء V1 يجب أن تجيب على سؤال: هل هي مطلوبة لتثبيت Core أو لإطلاق Demo قابل للتجربة؟ إذا كانت الإجابة لا، توضع في Backlog ولا تدخل الكود.