KABEERI / powered by ADMIT

KABEERI Coding Ready Acceptance Checklist

قائمة قبول الحزمة قبل بدء التنفيذ

الإصدار: v1.2.0 — Coding Ready

تاريخ التحديث: 2026-05-05

# 1. قبل كتابة الكود

| البند | الحالة المطلوبة |
| --- | --- |
| V1 Scope Freeze | مقروء ومعتمد |
| Database Addendum | الجداول الجديدة مفهومة |
| Migration Build Order | Wave 0-4 جاهزة |
| Engineering Standards | معتمدة |
| Permissions Matrix | قابلة للتحويل إلى seeders |
| Feature Flags Matrix | defaults واضحة |
| Seed Data | demo scenario واضح |
| Sprint 1 Plan | جاهز للتنفيذ |

# 2. أثناء Sprint 1

• لا تضف Commerce أو ERP أو Mall.

• لا تفتح public developer marketplace.

• لا تبني Theme Store كامل.

• لا تبني Academy كامل.

• نفذ foundation فقط حيث يلزم.

• اكتب tests مع كل wave.

# 3. قبول نهاية Sprint 1

| اختبار | معيار النجاح |
| --- | --- |
| Local setup | composer install + migrate + seed يعمل |
| Login | demo owner يدخل Filament |
| Organization | إنشاء وتعديل منظمة |
| App/Site | إنشاء تطبيق أولي |
| Permissions | Editor محدود |
| Activity log | يسجل الأحداث |
| Tests | كل tests تمر |
| Docs | README للكود موجود |

# 4. ممنوعات قبل Sprint 2

• لا يتم بناء 300 ثيم داخل الكود قبل Theme foundation.

• لا يتم بناء Marketing Suite قبل Forms/Events foundation.

• لا يتم بناء Agency Dashboard قبل users/organizations/sites/access grants.

• لا يتم بناء Affiliate payouts قبل Billing/Commission foundation.