# KABEERI V1 to V6 Coding Roadmap — Final Split

تقسيم التكويد من V1 إلى آخر نسخة مخططة مع أهداف كل إصدار ومخرجاته واختبارات قبوله.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. قاعدة التنفيذ

لا يتم تكويد كل شيء مرة واحدة. كل إصدار له scope مغلق ومخرجات قابلة للتجربة، وما بعده يدخل في backlog للنسخة التالية.

| الإصدار | الاسم التنفيذي | ما يتم تكويده | مخرج قابل للتسليم | اختبارات القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Core Coding MVP | Laravel + Filament، users، organizations، apps/sites، CMS، media، permissions، themes basic، package foundation، onboarding basic | أول demo يعمل: إنشاء منظمة، تطبيق، صفحات، ميديا، ثيم، أدوار، Activity Log | Core tests + permission tests + UI smoke |
| V2 | Migration + Public Discovery Foundation | WordPress migration، forms/redirects/menus، commerce foundation، business/service directory، Talent basic، external source registry | عميل يهاجر WordPress أو ينشر بزنس/منتجات/خدمات عامة | Migration report + redirects + mall consent tests |
| V3 | Business Operating Platform | CRM Lite، booking، courses/LMS basic، travel packages، invoices، inventory، app builder projects | تحويل site إلى Company OS وبدء عمل App Builders | ERP essentials tests + workflow tests |
| V4 | Marketplace + Work Network + Legal/Rabet | Agency dashboard، Work Network، Academy، Legal Partners، internal marketplace، moderation، Mall catalogs advanced | تشغيل اقتصاد المنصة: شركاء، مطورين، وكالات، توثيق مدفوع | Marketplace review + moderation + legal workflow tests |
| V5 | ERP Pro + Integration Hub | ERP Pro، advanced marketing، affiliate/dropshipping commerce، external connectors، partner storefronts | تكامل خارجي جاد وعمولات وقنوات بيع متعددة | sync tests + payout tests + ERP pro tests |
| V6 | Enterprise Complete Platform | BI/Data Platform، GRC، Industry Solutions، Developer Marketplace public، AI advanced، connector SDK | منصة Enterprise متعددة الصناعات والمطورين | performance, security, DR, enterprise acceptance |

# 2. شرط عدم التوسع قبل انتهاء V1

يمنع البدء في Commerce متقدم أو Mall عام أو Work Network كامل قبل ثبات Core: RBAC، Organization، App/Site، CMS، Media، Theme basic، Activity Logs، Feature Flags، Tests.