# KABEERI V1 Coding Plan — Core MVP

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Project setup + Auth + User + Organization | Laravel, Filament, auth, users, organizations, memberships, roles seeds | Register/login + create organization |
| Sprint 2 | Apps/Sites + Settings + Activity | sites/apps, settings, feature flags, activity logs | Create app and view dashboard |
| Sprint 3 | CMS Basic | pages, posts, content types basic, revisions | Create/publish page |
| Sprint 4 | Media + Theme Basic | media assets/usages, theme registry, activate theme | Upload image and apply theme |
| Sprint 5 | Rabet foundation + Onboarding | company draft, business profile draft, setup wizard | Create company/business profile draft |
| Sprint 6 | QA + Demo + Release gate | tests, seed data, backup, docs | V1 demo usable |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.