# KABEERI V2 Coding Plan — Migration & Discovery Foundation

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | WordPress XML Import | import jobs, records, mappings, media import | Import pages/posts/categories/media |
| Sprint 2 | SEO/Redirect Migration | seo mapping, redirect map, report | Preserve slugs and redirects |
| Sprint 3 | Forms/Redirects/Menus | forms, submissions, menus, redirects | Build contact form and menu |
| Sprint 4 | Commerce Foundation | products, cart basic, orders, customers, coupons | Create product and order |
| Sprint 5 | Mall Discovery Basic | business/products/services mirror, consents | Publish business/service/product to Mall mirror |
| Sprint 6 | Talent + External Source Registry | professional profiles, external_sync_sources | Public profiles and external listing registry |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.