# KABEERI V3 Coding Plan — Business Operations

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | CRM Lite | leads, contacts, timeline, sources | Convert service request to lead |
| Sprint 2 | Booking + Service Ops | booking lite, appointments, reminders | Book service appointment |
| Sprint 3 | Courses + Travel Basic | course listings, trip packages mirrors/admin | Publish course/trip listing |
| Sprint 4 | Sales/Invoicing/Inventory Basic | quotations, invoices, stock balances | Convert quote/order to invoice |
| Sprint 5 | App Builder Projects | implementation projects, access grants, milestones | Client hires builder |
| Sprint 6 | Reports + QA | basic dashboards, workflow tests | Operations demo |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.