# KABEERI V4 Coding Plan — Marketplace, Work Network & Rabet Legal

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Academy + Badges | courses, learning paths, certificates, badges | Capability unlocked after test |
| Sprint 2 | Work Network Profiles | app builder, growth partner, creators profiles | Search and hire verified builder |
| Sprint 3 | Agency Dashboard | agency clients, managed apps, access rules | Agency manages multiple clients |
| Sprint 4 | Legal Partner Portal | verification reviews, legal partner assignments | Paid verification workflow |
| Sprint 5 | Marketplace Governance | package submissions, reviews, signing foundation | Install reviewed package/theme |
| Sprint 6 | Moderation + Catalogs | mall catalogs advanced, reports, appeals | Moderated public listing |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.