# KABEERI V5 Coding Plan — ERP Pro, Integrations & Partner Commerce

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | ERP Pro modules | finance/sales/inventory/purchasing pro foundation | ERP pro workflow |
| Sprint 2 | Integration Hub | connectors, mapping, sync jobs, errors | Sync external catalog |
| Sprint 3 | Marketing Suite Advanced | campaigns, attribution, automation lite | Campaign ROI dashboard |
| Sprint 4 | Affiliate/Partner Commerce | affiliate links, agreements, commissions | Referral tracked and commission event |
| Sprint 5 | Partner Storefronts | catalog sharing, multi-merchant storefronts | Partner promotes merchant catalog |
| Sprint 6 | Payouts + Security | payouts, fraud checks, audit | Safe commission payout |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.