# KABEERI V6 Coding Plan — Enterprise Complete Platform

خطة تكويد منفصلة لهذا الإصدار، مهيأة للتحويل إلى Sprint Backlog داخل أداة إدارة المشروع.

إصدار الحزمة: v1.3.0 — Coding Ready Final

ملاحظة: هذا الملف جزء من KABEERI Professional Knowledge System ويستخدم كمرجع تنفيذي مباشر قبل وأثناء التكويد.

# 1. هدف الإصدار

هذا الملف يحدد ما يتم تكويده في هذا الإصدار فقط، مع منع إدخال ميزات من إصدارات لاحقة إلا كـ feature flags مغلقة أو foundations واضحة.

# 2. السبرنتات المقترحة

| السبرنت | النطاق | أهم الجداول/الموديولات | مخرج قابل للاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | BI/Data Platform | warehouse jobs, data marts, KPI store | Executive dashboard |
| Sprint 2 | GRC/Compliance | policies, risks, controls, evidence | Control testing cycle |
| Sprint 3 | Industry Solutions | solution registry, templates, demo data | Install industry solution |
| Sprint 4 | Public Developer Marketplace | publisher onboarding, review pipeline, revenue share | Public package listing |
| Sprint 5 | AI Advanced | guarded agents, rebuild assistant, simulations | AI plan-preview-apply-rollback |
| Sprint 6 | Enterprise Ops | SSO/SIEM/DR/performance hardening | Enterprise acceptance gate |

# 3. Release Gate

لا يعتبر الإصدار جاهزًا إلا بعد نجاح unit/feature/policy tests، ومراجعة الصلاحيات، وتحديث seed data، وتشغيل demo scenario بدون أخطاء.